Résumé complet du projet “MarkeTech” (pour reprise par une IA)

0) Contexte et objectif global

Le projet s’appelle MarkeTech. L’utilisateur (Daniel Garcia) reprend un projet full-stack commencé il y a ~1 an et souhaite le reconstruire depuis zéro à but pédagogique, avec des bonnes pratiques professionnelles et un déroulé pas à pas.

Objectif final (cible production)

Construire et déployer une application full-stack :

- Backend : Python + Django + Django REST Framework

- Frontend : Vue 3 (Vite)

- Reverse proxy : Nginx (sert le front + reverse proxy /api/ vers Django + optionnel /media/)

- Base de données : PostgreSQL

- Dockerisation : Dockerfiles distincts backend/frontend + docker-compose (frontend + backend + db) + volumes/healthchecks

- CI/CD : GitHub Actions (ou GitLab CI) avec pipeline (lint/tests/build/push images) et déploiement automatique sur VPS via SSH + pull + restart

- Production : VPS Infomaniak (Docker installé), domaine danielgarcia.it (racine pour site web), sous-domaine marketech.danielgarcia.it pour l’app MarkeTech, et possibilité d’héberger plusieurs services sur le même VPS (routing par hostname via reverse proxy central).

Vision multi-services sur un VPS

- danielgarcia.it → site web

- marketech.danielgarcia.it → app MarkeTech

- Possibilité d’ajouter d’autres services plus tard (ex: api.danielgarcia.it, blog.danielgarcia.it, etc.)

- Approche standard : DNS → même IP VPS + reverse proxy (Nginx/Traefik) routant selon le Host header, avec HTTPS Let’s Encrypt.

1) État actuel du dépôt (ce qui est déjà fait)

1.1 Repo GitHub

Repo distant : https://github.com/DanielGarcia85/MarkeTech

- La licence MIT existe côté distant.

- Local a été reconnecté proprement via git init + pull rebase.

- Branche : main synchronisée avec origin/main.

1.2 Convention Git / configuration pro

L’utilisateur a mis en place :

- .gitignore minimal mais adapté (Python/Django, Node/Vue, venv, secrets, logs, VS Code, etc.)

- .editorconfig (normaliser indentation + fins de ligne)

- .gitattributes (forcer LF dans le dépôt, .bat en CRLF) pour robustesse cross-OS (Windows local / Linux Docker / CI/CD)

Important : Git sur Windows a affiché un warning CRLF→LF (normal avec .gitattributes).

1.3 Structure de dossiers (actuel)

À ce stade, le projet existe au moins avec :

- fichiers racine : .gitignore, .editorconfig, .gitattributes, README.md

- dossier backend/ créé et initialisé (voir ci-dessous)
Le frontend/docker/infra n’est pas encore créé dans cette reprise.

2) Backend Django (déjà en place)

2.1 Environnement Python local

- Création d’un venv : .venv

- Activation : .\.venv\Scripts\Activate.ps1

- Installation minimale de dépendances :

  - Django

  - djangorestframework

  - python-dotenv

Note : Django installé = Django 6.0.1 (via pip). Python local vu dans trace = Python 3.13.

2.2 Création du projet Django

Commande utilisée (depuis backend/) :

- django-admin startproject config backend

Ce qui crée :

- backend/manage.py

- backend/config/ (urls/asgi/wsgi + settings)

2.3 Refactor settings “pro” base/dev/prod (déjà fait)

L’architecture de settings a été refaite pour correspondre à une structure pro :

- backend/config/settings/

  - __init__.py

  - base.py

  - dev.py

  - prod.py

But : séparer configuration commune (base) et overrides dev/prod.

Contenu actuel (principes)

- base.py :

  - définit BASE_DIR

  - SECRET_KEY via env (fallback dev)

  - DEBUG par défaut False (puis override en dev)

  - ALLOWED_HOSTS (corrigé : ALLOWED_HOSTS = [] ou ALLOWED_HOSTS: list[str] = [])

  - INSTALLED_APPS inclut rest_framework + app api

  - DB : SQLite par défaut (temporaire pour phase pédagogique)

  - static/media minimal

  - TIME_ZONE = Europe/Zurich, langue fr-ch

- dev.py :

  - from .base import *

  - DEBUG = True

  - ALLOWED_HOSTS = ["*"]

- prod.py :

  - from .base import *

  - DEBUG = False

  - ALLOWED_HOSTS venant de env DJANGO_ALLOWED_HOSTS split , (liste)

2.4 Configuration de DJANGO_SETTINGS_MODULE

Le serveur tourne avec :

- settings : config.settings.dev (confirmé dans output runserver)
Donc manage.py (et wsgi/asgi) sont configurés pour pointer sur config.settings.dev par défaut (ou via env). L’ajout de python-dotenv est prévu pour charger .env automatiquement (selon modifications faites, à vérifier : load_dotenv() dans manage.py).

2.5 Migrations Django de base appliquées

Commande exécutée :

- python manage.py migrate
Migrations admin/auth/contenttypes/sessions appliquées → OK.

3) API minimaliste DRF (déjà en place)

3.1 Création de l’app api

Commande :

- python manage.py startapp api

Puis ajout dans INSTALLED_APPS :

- "api"

3.2 Endpoints créés

Deux endpoints fonctionnent :

- /api/health/ → renvoie JSON { "status": "ok" }

- /api/hello/ → renvoie JSON { "message": "Hello from MarkeTech API" }

Implementation DRF (actuelle) :

- api/views.py contient des fonctions décorées :

  - @api_view(["GET"])

  - return Response({...})

3.3 Routing Django/DRF

- config/urls.py (root router) inclut :

  - path("admin/", ...)

  - path("api/", include("api.urls"))

- api/urls.py (router app) contient :

  - path("health/", health)

  - path("hello/", hello)

3.4 Pourquoi la racine / renvoie 404

Après configuration explicite des routes, aucune route n’a été définie pour /. C’est volontaire : option B retenue. L’URL / sera gérée plus tard par le frontend Vue via Nginx en prod.

4) Décisions d’architecture prises (à respecter pour la suite)

4.1 Option B validée (front séparé)

- Django servira principalement /api/ + /admin/ (éventuellement).

- La racine / et le routing SPA seront servis par Nginx (frontend build).

- En prod, Nginx fera reverse proxy /api/ → backend.

4.2 Progression pédagogique

- Installer minimalement maintenant

- Ajouter ensuite (quand nécessaire) :

  - PostgreSQL driver (psycopg/psycopg2)

  - CORS (django-cors-headers)

  - Auth (éventuellement django-allauth ou JWT selon choix)

  - gunicorn (prod WSGI server)

  - whitenoise ou stratégie static via Nginx

- Dockeriser ensuite (Dockerfiles + compose)

- Puis CI/CD + déploiement.

5) Cible Docker / Compose (à implémenter ensuite)

5.1 Services Docker attendus

- backend :

  - Dockerfile Python

  - exécution en prod via gunicorn (pas runserver)

  - migrations au démarrage (ou via job)

  - healthcheck (ex: /api/health/ ou /health/)

  - volumes pour static et media si besoin

- frontend :

  - Dockerfile multi-stage (build Vite → dist)

  - servi par Nginx container (ou Nginx central)

- db :

  - postgres via image officielle

  - volume persistant

  - env vars : user/password/dbname

- nginx (selon architecture) :

  - soit un Nginx intégré au service frontend (servant dist + reverse proxy /api/)

  - soit un Nginx “gateway” séparé (utile surtout en prod multi-services)

5.2 Configuration Nginx attendue

- servir SPA (fallback index.html)

- reverse proxy /api/ vers backend

- servir /media/ depuis volume partagé si uploads

- headers corrects (proxy_set_header Host, X-Forwarded-For, etc.)

5.3 Settings Django en Docker

- en dev : config.settings.dev

- en prod Docker : config.settings.prod

- DB en prod = PostgreSQL via env (host db, port, user, password, name)

- gestion DJANGO_SECRET_KEY, DJANGO_ALLOWED_HOSTS, DJANGO_DEBUG (False en prod)

- préparation STATIC_ROOT/MEDIA_ROOT cohérente

6) Cible CI/CD (à implémenter ensuite)

6.1 Pipeline

- lint (Python + JS)

- tests (Django tests + éventuellement frontend)

- build images Docker

- push vers registry (GitHub Container Registry ou GitLab Registry)

- déploiement sur VPS via SSH :

  - pull images

  - docker compose up -d

  - restart ciblé

  - stratégie de tags (latest + version)

  - rollback simple (réutiliser tag précédent)

6.2 Secrets

- secrets CI : SSH key, registry token, env variables prod

- .env non versionné, .env.example versionné

- sur VPS : env prod stocké hors repo (ou via secrets manager/compose override)

7) Cible production VPS Infomaniak + domaines

7.1 DNS attendu

- A danielgarcia.it → IP VPS

- A marketech.danielgarcia.it → IP VPS (ou CNAME vers danielgarcia.it)

7.2 Reverse proxy multi-apps

- Un reverse proxy “front” (Traefik recommandé ou Nginx) qui écoute sur 80/443

- Routing par hostname :

  - danielgarcia.it → service “website”

  - marketech.danielgarcia.it → service “marketech”

- Gestion HTTPS Let’s Encrypt (auto ou certbot)

7.3 Multi-services

Objectif : pouvoir ajouter d’autres sous-domaines/services sur le même VPS tant que ressources OK, sinon ajouter un second serveur.

8) Prochaines étapes immédiates (ce que la prochaine IA doit faire)

Étape suivante côté backend (avant Docker)

- Ajouter une API “réelle” minimaliste DRF :

  - créer un modèle simple (ex: Message ou Task)

  - créer serializer

  - créer viewset

  - utiliser DefaultRouter DRF dans api/urls.py

- Conserver /api/health/ (ou créer /health/ au root si choix)

- Ajouter un requirements.txt figé (versions)

- Ajouter .env.example et chargement .env via python-dotenv

- Préparer settings prod pour Postgres (sans l’activer localement tant que Docker pas prêt)

Étape Docker

- Créer backend/Dockerfile (Python slim, non-root, gunicorn, healthcheck)

- Créer frontend/ projet Vue3 (Vite) + Dockerfile multi-stage

- Créer infra/nginx/nginx.conf (SPA + proxy /api/)

- Créer docker-compose.yml (backend+frontend+db (+nginx selon choix))

- Vérifier docker compose up fonctionne localement

Étape CI/CD

- Choisir GitHub Actions (probable)

- Build + push images

- Déploiement SSH sur VPS Infomaniak

- Mettre en place reverse proxy production (Traefik ou Nginx) pour multi-services + TLS

9) Points importants à ne pas oublier (détails critiques)

- Option B (racine / gérée par frontend via Nginx) est choisie, donc 404 sur / en Django est normal.

- DRF est déjà en place via @api_view + Response, mais pas encore “REST complet” (pas de model/serializer/viewset/router).

- Django utilisé actuellement = 6.0.1 ; si nécessaire, figer vers Django 5.x plus stable selon stratégie (à décider plus tard).

- .gitattributes est en place pour éviter les problèmes LF/CRLF, important pour Docker/Linux/CI.

- Le repo distant contient la licence MIT ; l’historique Git est maintenant propre et synchronisé.